比选编号：HPPT026040

广东粤华发电有限责任公司

#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目

比 选 文 件

| 招 标 领 导 小 组 成 员 | 组 长 | 曾培强 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 成 员 | 陆晓春 |  |
|  |  | 刘红川 |  |
|  |  | 何玉海 |  |
|  |  | 罗伟忠 |  |

编制：经营部合约分部

二〇二三年二月

目    录

第一章  比选综合说明	2

第二章  投标须知	2

附录1、现场开标邀请确认函回执	6

第三章  合同条款	7

第四章  技术条件书（单独成册）	14

第五章  比选办法（单独成册）	14

第六章  投标文件编制要求及格式	14

第一部分  商务标	14

附录1：投标承诺书	15

附录2：授权委托书	16

附录3：关于不转包及不违法违规分包承诺函	18

附件2： 不转包承诺书	19

附件3： 不违法违规分包承诺书	20

附录4：资质审核表	21

附录5：商务偏差表	22

附录6：同类工程业绩表	23

第二部分  技术标	24

一、技术偏差声明函	25

二、项目实施组织措施	25

第三部分  价格标	26

一、投标报价书	39

第一章  比选综合说明

#### 第一部分  工程概况

  - 工程名称：#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目

  - 工程地点：广东粤华发电有限责任公司（广州市黄埔区庙头电厂东路63号）

  - 比选人：广东粤华发电有限责任公司

  - 比选工程范围及内容：

详见 “#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目技术条件书”，以下简称“技术条件书”。

#### 第二部分  工期要求

2023 年05、09 月份，计划总工期各为30天（#1、#2炉分别施工），如有变动以招标方通知为准。

#### 第三部分  承包方式

工程实行包工、包材料、包辅助材料（含焊接材料，有关焊材的品牌由甲方指定，质量应符合国家标准）、包保温（乙方负责非金属伸缩节内部隔热层保温的拆除和恢复）、包起重施工机械等总包方式。

第二章  投标须知

| 序号 | 内容 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 1、项目名称：#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目 2、施工地点：广东粤华发电有限责任公司（广州市黄埔区庙头电厂东路63号）内 3、承包范围：详见 “技术条件书”。 4、工期要求：2023 年05、09 月份，计划总工期各为30天（#1、#2炉分别施工），如有变动以招标方通知为准。 |
|  | 投标人资质要求 | - 投标人应是响应比选、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人单位或其他组织，并有独立订立合同的权力。 - 投标人须为广东能源商务网会员。 3、证明具备投标资格的原始文件的复印件（包括营业执照、税务登记证、资质等级证书等）。 4、业绩（资质）要求： 4.1 投标人具备有效的安全生产许可证、国家有关部门颁发的营业执照、电力工程施工总承包三级或以上资质或国家能源局颁发的承装、承修和承试四级或以上（含）《承装（修）电力设施施工许可证》或建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质。 4.2 投标人近五年内（2017年12月～2022年12月）至少有6台或以上9F燃机发电项目的同类（非金属膨胀节）业绩，需提供合同业绩证明文件（至少包括合同封面、 签字盖红章页、工作范围描述页等），提交技术服务与质量保证的措施。并按规定格式提供与本工程相似的项目经验及其履行情况和现在正在履行的合同情况。在施工中未发现重大的质量问题。在评审时比选人有权要求投标人提供合同、中标通知书及验收证明（如投运）的原件核对。 5、提供主要管理、技术人员的情况： 5.1 项目经理或工作负责人：须具备机械类相关专业中级或以上职称且2年内至少有2个或以上同类施工业绩。 5.2 技术人员：必须持有效焊工证件（原件备查），整个施工过程要求投入工作人员8人或以上。应指定1人为兼职安全员。 6、投标人应如实提供近3年涉及的诉讼资料（如有）。 7、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。 8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一工程比选中同时投标。上述情况按废标处理。 9、本次比选不接受联合体形式投标，拒绝代理商参与。 10、投标人应认真审阅和全面理解比选文件中所有的须知、条款和说明等内容。如果投标方的投标文件不能符合比选文件的要求，将按废标处理。 11、禁止参与投标之范围： （a）近三年曾经单方面无故中止合同执行的； （b）近三年因承包商自身原因，存在重大工程质量问题，或导致一次性直接或间接给其他企业带来严重损失的，使任何合同被解除； （c）近五年内不得有根据相关电力法规确定的人为重大责任事故记录； （d）有通过不正当竞争手段干扰、破坏招投标工作纪录的； （e）本项目投标截止时间前，投标人被列入广东省能源集团有限公司/广东电力发展股份有限公司/比选人灰名单或黑名单的，或被中国电力企业联合会列入涉电力领域黑名单，或被政府部门认定为黑名单（失信惩戒对象、严重违法失信企业等）的。 |
|  | 合同名称 | #1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目合同 |
|  | 比选文件发售 | 1、发布比选文件日期：2023年2月16日 2、发标地点：广东能源新商务网http://www.gdydb2b.com 3、比选人提供资料：比选文件（WORD版）电子文件：1份（可在广东能源商务网下载） |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标有效期 | 180天 |
|  | 现场踏勘 | 不组织。如投标人需要，报经比选人同意后，可自行到现场踏勘。 |
|  | 澄清答疑 | 以书面形式提出或答复疑问。 提出疑问的截止时间：2023年2月23日16 时。 比选人答复的截止时间：2023年2月24日16时。 |
|  | 截标时间和标书提交 | 1.截标时间：2023年2月24日下午16：00(北京时间) 2.投标书提交地点：广东粤华发电有限责任公司经营部合约分部（广州市黄埔区庙头电厂东路63号213房）。 3.各投标人在收到本比选文件后，于截标时间前将投标文件递交或邮寄至上述地点。 |
|  | 开标时间和开标地点 | 1．开标时间：开标时间由比选人根据实际情况自行确定，将由比选人自行开标。 2、开标地点：广东粤华发电有限责任公司（广州市黄埔区庙头电厂东路63号）经营部合约分部会议室。 3、投标人自愿决定是否派遣授权代表或者法定代表人亲自参加本项目的开标（须按附件1格式在截标时间前3工作日发函确认，如无确认函，视为默认不参加且对开标结果表示无异议）。 |
|  | 投标文件份数 | 投标文件材料（纸版）由以下二部分组成： A：技术商务文件（没有价格部分）（一正二副）：共3份； B：报价文件（一正一副）：共2份； C：可编辑（WORD版）电子文件（U盘）：1份 注意：投标文件应密封包装，报价文件必须单独封装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 |
|  | 最高限价 | / |
|  | 废标规定 | 1．如果投标人不满足下述符合性审查的要求，经澄清后仍然不能满足或实质上响应比选文件的要求，将作为废标处理： 2．未按比选文件规定加盖投标人公章或未经法定代表人或授权委托人签署； 3．未按比选文件要求提交投标保证金的； 4．投标有效期不满足比选文件要求的； 5．投标人递交两份或多份内容不同的报价文件； 6．投标人不满足比选文件“合格投标人的资格要求”的； 7．投标文件内容与比选文件有严重背离的，包括但不限于不满足技术规范中的主要技术性能要求等； 8．投标人不接受比选文件关于价格的规定； 9．投标人所提供资质、业绩或其他证明材料有虚假情形的； 10．存在比选文件规定的其他废标情形的； 11．存在相关法律法规规定的废标情形的。 |
|  | 开标方式 | 一次性开标 |
|  | 评标办法 | 详见《#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目比选办法》 |
|  | 联系方式 | 比选人：广东粤华发电有限责任公司 地址：广州市黄埔区庙头电厂东路63号 联系人：陈洁贞（商务） 彭国强（技术） 联系电话：020-82138956 020-82137763 传真： Email：250431947@qq.com |

### 附录1、现场开标邀请确认函回执

注意：在出具此函后，投标人接受邀请参与本项目现场开标，如无此函视为默认不参加现场开标

现场开标邀请确认函回执

致：广东粤华发电有限责任公司

我单位（                             ）已收到“现场开标邀请函”，并已获悉该文件内容，经我单位慎重考虑，我方决定：

我方自愿参与              （比选编号： HPPT026040 ）的工程投标，我方确认将（参与/不参与）本项目现场开标会议。参加人资料信息：姓名：     ，联系电话：    ， 身份证号码：

□接受本项目投标邀请，并已获悉该比选文件内容，我单位将准时参加现场开标。

□不参加现场开标。

特此函告。

投标人（盖章）：

投标人授权代表/法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

注：请投标人在对应“□”内打“√”。

第三章  合同条款

广东粤华发电有限责任公司#1、#2机组余热锅炉

非金属伸缩节更换项目合同

甲方：广东粤华发电有限责任公司

乙方：XXX

签约地点：广东粤华发电有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》以及与本项目有关的政府法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目的具体情况，双方协商一致，就本工程项目有关事项达成如下条款以共同遵守。

1、项目概况：

1．1广东粤华发电有限责任公司#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目

1．2履行地点：广东粤华发电有限责任公司内

2、项目内容和施工范围：

要求具体内容详见《#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目技术协议书》，以下称《技术协议书 》。

3、承包方式：

工程实行包工、包材料、包辅助材料（含焊接材料，有关焊材的品牌由甲方指定，质量应符合国家标准）、包保温（乙方负责非金属伸缩节内部隔热层保温的拆除和恢复）、包起重施工机械等总包方式。

4、履约期限：

本项目计划开始时间为：2023 年05、09 月份，计划总工期各为30天（#1、#2炉分别施工）。甲方应提前2天通知乙方，乙方不得以任何理由拖延。

5、质量要求及技术标准：

5．1按国家或行业颁布的现行与本项目有关的质量检验评定标准、规范进行施工、检验和验收。

5．2工艺及质量标准详见《技术协议书》。

5．3乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

5．4工程所需全部材料应附有出厂合格证明并经甲方同意后，乙方方可使用。

5．5隐蔽工程必须经甲方代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

6、合同价格及付款方式：

6．1本合同为总价（含税）共计人民币：        元。为保证安全文明施工，经甲乙双方协商，本合同总额的10％作为安全风险抵押金。合同按   %增值税专用发票。在合同履行期间，本合同不含税价为固定价，如遇国家税率政策变化，税率执行国家最新规定，税费调整，则含税价格随之相应调整。

6．2合同执行期间综合单价任何情况下不再做任何调整。因甲方原因造成工作范围变动（增加/减少）部分，凭甲方工程变更单或签证单办理。价格参考合同中已有或类似的价格。如合同没有相同或类似价格，双方按市场价进行协商。

6．3工程建设施工期间所有材料价差不予调整。如合同条款及相关文件资料与本条规定有矛盾之处，则按本条规定执行。

6．4采用银行转帐方式付款。

6.4.1 #1机组工程完工后，乙方提出付款申请经甲方确认后。凭乙方提供的合法增值税专用发票，于三十日内付款40%。

6.4.2 #2机组工程竣工验收合格后，乙方出具结算书经甲方审定后结算。凭乙方提供的合法增值税专用发票，于三十日内付款57% (含未被扣除的安健环保证金)。

6.4.3 余款3％作为工程质量保证金，竣工之日起贰年后，确认没有出现因乙方提供的设备、材料或安装、检修质量引起的缺陷后一次付清（免息）。

6.4.5 经乙方同意，甲方有权从本合同款项中，扣减执行本合同过程中对应乙方违约应承担的不超过合同总金额30%的违约金。

6.4.6增值税专用发票和失控发票

（a）增值税发票的结算单位、开户银行、帐户名称、帐号必须与合同所列一致。

（b）乙方向甲方开具可抵扣的增值税专用发票，如因乙方自身原因，该增值税专用发票被税局认定为失控发票等情况，导致进项税额转出或不能抵扣进项税额给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

（c）双方同意，若发生前述情形，甲方直接从乙方剩余应收合同款中扣缴相应的进项税额。如乙方的应收合同款余额不足、因故被人民法院冻结或其他因素，导致无法直接扣缴相应进项税额的，乙方应在收到甲方通知5个工作日内将相应的进项税额划入甲方指定账户。

7、技术联络及协作：

7．1 合同签订后，乙方应指派一名项目经理，负责协调本项目全过程的工作实施，甲方负责派员联系，并对项目的质量、进度、安全进行监督。

7．2 乙方应严格遵守施工技术操作规程，按国家现行验收标准的规定做好各项自检及验评工作。

7．3乙方自行完成合同承包的任务，不得转包，如确实需要向外分包，必须事先征得甲方书面同意。

7．4未经甲方同意, 乙方不得随意更换现场服务人员。同时, 乙方须及时更换甲方认为不合格的乙方现场服务人员

7．5凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此发生合同价格以外的任何费用。

8．验收标准及质保期：

8．1完工验收应以本工程的标准施工工艺、国家颁发的验收规范和质量检验标准为依据。因乙方原因造成工程质量达不到约定质量标准的,乙方承担相应责任。

8．2施工完毕，乙方应整理出完整的施工记录及技术资料，并提出验收要求，由甲方组织竣工验收。验收合格后，双方签署竣工验收证书。

8．3竣工验收合格后，进入质保期，质保期为48个月。如因乙方施工质量引起的问题由乙方免费处理。

9．安全责任条款：

9．1开工前甲方须对乙方负责人和工程技术人员进行安健环技术交底，并与乙方签定《安健环管理协议书》。在危险区域内作业时，乙方应制订专门安健环措施，经甲方审查合格后监督实施，并按《电业安全工作规程》的要求设监护人。开工前乙方应将工作负责人名单报甲方安全监察分部审批，待批准后施工。

9．2在现场施工中，乙方必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格执行《电业安全工作规程》和甲方颁发的安全、健康、环保、文明生产(施工)的有关管理制度，充分落实各项安健环措施，严禁违规作业，杜绝人身伤亡和设备事故和环境污染等。由于乙方责任造成的一切人身、设备事故或环境污染等，均由乙方全部负责；如因此造成甲方经济损失，应负责向甲方赔偿。

9．3乙方在现场施工中接受甲方的安健环监督、管理和指导，落实、执行甲方提出的整改措施；甲方有权制止乙方施工作业中的违规行为，直至中止双方的合同；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，乙方必须立即报告甲方安全监察分部。

9．4乙方需要承担的安全责任

（1）现场施工人员须具有身份证、作业资格证、劳动合同及社保缴存证明等完整的备查个人信息。

（2）开工前工作负责人必须向工作班人员进行安全技术交底，所有施工人员均掌握工程特点及施工安全措施；

（3）复杂的和危险性较大的工程，应制订单独的施工安全技术措施,经甲方项目所在部门审查合格后贯彻落实；

（4）严格执行安规和甲方有关安全管理标准，开工前应得到甲方运行值（班）长的同意；

（5）乙方施工人员必须经甲方安全监察分部的安规考试合格后方可上岗；

（6）开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期；

（7）严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工；

（8）特种作业(操作)人员,必须持有政府授权部门(单位)签发的有效的合格证,必要时须接受甲方安全监察分部的考核确认；

（9）乙方的工作负责人(安全施工第一责任者)对甲方有关部门提出的意见必须及时完成整改；

（10）乙方施工人员必须接受甲方有关部门的监督、管理和指导；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况,必须立即报告甲方安全监察分部。

（11）乙方施工人员违反甲方安全规定，一经发现，除接受甲方的相应处罚外，必须经过甲方相关部门的安全培训，考试合格后方可上岗。

9．5合同金额中包含有10％的安全风险抵押金，双方同意可按如下方式处理。

（1）乙方责任发生人身死亡事故，扣除全部保证金；发生人身重伤事故、重大设备事故。火灾事故等，扣除保证金的50％；

（2）甲方根据《承包商安健环管理标准》对乙方及乙方人员违规违章行为进行考核，考核金额从安全风险抵押金中扣除；

（3）乙方人员有违规施工、或违反甲方的安健环有关制度时，按有关规章制度，根据情节轻重进行处罚。

（4）工程项目施工完成后，根据安全监察分部的书面通知对承包商的安全风险抵押金进行总体结算，不足部分从工程款中扣除；

（5）任何情况下，不因乙方己预留、被扣除全部或部分保证金而免除其应负的相关责任。

9．6乙方安全生产费用必须专款专用，按项目清单进行实施，如未按照安全生产费用清单配备或使用，则必须立即停工整改；乙方拒不整改时，甲方有权在合同结算款里扣除该部分的费用。

9．7乙方违反甲方的安全管理规定，甲方安全监察分部可按有关规定进行处罚。

9．8乙方须为其现场工作人员购买工伤保险。工作负责人、工作票签发人、安监人员必须得到承包单位授权。

10．违约责任

10．1因乙方的原因，未能按甲方要求时间完成本项目的，视为乙方违约。违约处罚办法：每延迟一天，按合同结算总价的0.1%扣罚乙方的结算款，直至扣完为止。

10．2在质量保证期内，如果发生由于乙方责任造成的工程质量问题，乙方人员应在接到甲方通知2天内到达现场进行处理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留质保金请人修理，超支部分应由乙方负担。

10．3乙方若达不到约定质量要求，将最低以合同总价的10%作为罚金，乙方需返工至符合要求为止并承担所需的一切费用。

10．4任何一方不履行或不完全履行本合同规定的责任与义务，或者有其他违反本合同的行为，而给另一方造成损失，违约的一方须负责对损失进行赔偿，因一方违反本合同而导致本合同提前终止，不免除违约一方赔偿损失的责任。

10．5违约给对方造成的损失超过违约金的，还应付给赔偿金，补偿违约金不足的部分。违约金、赔偿金，经双方同意后可由甲方从合同价款中扣收。

11．其他

11．1本合同未尽事宜由双方协商解决。

11．2与本项目有关的标准、规范、图纸等为组成本合同的文件，与本合同具有同等法律效力。

11．3执行本合同产生的一切争议，双方应友好协商。协商或调解不成的，根据双方约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11．4合同附件：《安全生产管理协议书》、《广东粤华发电有限责任公司 #1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目技术协议书》。

11．5本合同共五份，甲方三份，乙方二份，自签订之日起生效，款项结算及工程质量保证期结束后失效。

甲 方:广东粤华发电有限责任公司            乙   方:

地 址:广州市黄埔区庙头电厂东路63号      地   址:

委托代表人：                              委托代表人：

开户银行：工行广州黄埔支行                开户银行：

开户账号：3602024509200015958             开户账号：

统一社会信用代码：91440000190320848E      统一社会信用代码：：

商务联系人：陈洁贞                        商务联系人：

电    话: 020-82138956                    电    话:

邮箱：250431947@qq.com                    邮箱：

日期：        年     月     日            日期：        年     月     日

广东粤华发电有限责任公司
安全生产管理协议书

甲方：广东粤华发电有限责任公司

乙方：

甲方委托乙方自合同签订之日起至2023 年  月  日完成#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目，工程合同名称（或合同号）：

为明确甲、乙方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故的发生，经甲、乙方协商，达成如下协议条款，双方共同遵守。

1、乙方应承担的责任和义务

1.1接受甲方施工资质审查，符合要求并提供资料。

1.2依法设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，并向甲方提供名单。

1.3工程开工前，所有从业人员必须接受甲方组织的安全教育培训，并经考核合格后方可上岗。

1.4工程开工前，应了解和掌握施工现场、施工过程中的危险、有害因素和工作风险，制定详细可靠的安全技术措施，并经甲方审核后执行；如有需要可邀请甲方有关部门人员协助落实危险辨识、风险评估和安全技术措施。

对于危险性较大的分部分项工程，须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）在施工前编制安全专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，须组织专家对安全专项施工方案进行论证。

1.5每次开工前，必须自上而下进行安全技术交底，全体从业人员均应熟悉和掌握施工特点和危险、有害因素及施工安全技术措施。

1.6工程项目开工前应对施工设备、设施、工器具、入厂危险品以及劳动防护用品进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。

1.7工程项目开工前乙方负责人应填写《现场施工安全许可证申请表》，经甲方有关部门审核同意签字后，方可开工。

1.8现场施工中，必须严格遵守《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方各项安全文明生产规章制度中的有关规定。

1.9电力生产区域内施工，在开工前必须按集团公司《发电厂工作票技术规范》办理好工作票。

1.10 特别强调施工中应符合下列安全要求：

- 配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。

- 特种作业人员必须持证上岗。

- 所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。

- 危险地带应设围栏并挂警告牌。

- 影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。

- 进入生产现场及施工场所必须带安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。

- 高空作业必须系安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；生产现场禁止使用木梯和竹梯。

- 禁止乱动甲方的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经甲方有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。

- 不得在生产区域范围内违反规定吸烟。

- 对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。对只有甲方才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中明确分工及职责，在具体实施前及时主动与甲方联系，并查清甲方是否已落实稳妥。

- 必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。

- 遵守甲方文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。

- 遵守甲方三标（ISO9000质量标准、ISO14000环境标准和OHSMS职业健康安全标准）及NOSA安全管理标准有关危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到甲方指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。

- 采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。

- 采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。

1.11严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的监督管理方式。

1.12工程项目确实需要分包时，必须征得发包单位同意，且分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。

1.13严禁使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。

1.14严禁把在劳务市场上即招即用的人员派到生产领域从事危险性的工作。

1.15对于违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，甲方有权制止并依规进行严肃考核，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。

1.16必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

1.17发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向甲方报告。

2. 甲方应承担的责任和义务

2.1应对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全的要求，留存乙方各有关证照副件一份。

2.2在开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并有完整的书面记录或资料。指派项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。

2.3对乙方制定的施工安全技术措施予以审核备案，并监督实施。

2.4向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，组织安全教育培训和考核。

2.5及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，并依照本规定进行考核。

2.6对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。

2.7在施工中，如乙方发生意外人身伤亡时，甲方应尽力协助乙方救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由乙方承担。

2.8在施工中发生事故后，甲方有权进行事故调查和取证。

2.9签订安全生产管理协议前，将《承包商安健环考核明细表》告知乙方。

3.甲方对乙方违反安全管理的考核

对乙方违章行为，按照甲方制定的《承包商安健环考核明细表》进行考核。对拒不接受甲方安全监督管理和处罚的，甲方有权立即中止合同。

4.其他

4.1本安全生产管理协议为工程主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

4.2本安全管理协议一式三份，甲方两份，乙方一份，签字盖章即生效。

有效期：合同签订之日起至      年   月   日

甲方：广东粤华发电有限责任公司             乙方：

地址：广州市黄埔区庙头电厂东路63号       地址：

代表人（签字）：                            代表人：

电话：              传真：                 电话：                传真：

年    月    日                               年   月   日

第四章  技术条件书（单独成册）

第五章  比选办法（单独成册）

第六章  投标文件编制要求及格式

### 第一部分  商务标

商务标编写要求：

投标人应当按照本部分文件的格式和顺序编制商务标；

- 投标承诺书（见附录1）；

- 授权委托书（见附录2）；

- 关于不转包及不违法违规分包承诺函（见附录3）；

- 资质文件—组织机构（见附录4），后附下列文件：

- 营业执照；

- 前附表规定的投标人资格要求的公司资质文件；

- 若存在分包单位，需按以上要求附分包单位的资质文件；

- 以上文件应为有效期间内并加盖单位公章；

- ■需要、□不需要，资质文件—财务报表，后附下列文件：

- 银行资信及商业信誉的证明。

- 近3年经过审计的主要财务报表、开户银行资信证明及资信评估证书。

- ■需要、□不需要，由有关法律咨询机构出具的投标人目前和近3年涉及诉讼、仲裁和行政处罚的资料。（投标人应详细说明投标人或联营体内各方近期内介入的诉讼或仲裁案件情况。）

- ■需要、□不需要，有关部门出具的投标人近3年来重大安全事故和重大质量事故的情况。（投标人必须就近三年投标人承包的施工项目安全记录情况进行说明。如无不良安全记录，应说明“无”；如有不良安全记录，应说明发生的时间、事件和所采取的改正措施。）

- ■需要、□不需要，投标单位为本项目投标人法人授权代表、拟派遣的本项目主要人员，提供的信息材料包含但不限于：身份证复印件、作业资格证书复印件、劳动合同复印件、社保缴存证明复印件等。

- 商务偏差表（见附录5）；

- 业绩文件—业绩一览表（见附录6）；

- 其他投标人需补充的内容：

12.1 本部分应当不含任何投标报价信息；

12.2 投标申请人所提供的资料和数据都应是真实的，复印件需加盖公章并准备原件备查，如有任何不实或隐瞒、虚报等情况，将被取消投标资格；

- 12.3 请自行编制目录。

- 附录1：投标承诺书

投标承诺书格式（需承诺但不限于以下内容）

投标承诺书

广东粤华发电有限责任公司：

我单位在详细阅读全部比选文件后，经研究决定自愿参加贵单位#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目的投标，并郑重承诺如下：

1．在研究了上述比选文件的投标须知、合同主要条款、技术条件书、技术条件、图纸以后，我们，即文末签名人，完全同意和接受比选文件全部条款，并兹以投标报价书中的总价，或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同主要条款、技术条件书、技术条件、图纸以及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷；

2．我单位同意从确定的接收投标书之日起180天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具有约束力，并随时被接受。若我单位中标，同意本项目比选文件和我单位投标书同时作为合同的组成部分；

3．我单位接到中标通知书后五天内与贵单位商签合同，合同双方签字后，自本项目开工之日起，至本项目竣工验收合格日止，我单位保证按合同规定完成全部任务；

4．保证本项目的工程质量评定达到合格等级或以上；

5. 保证按贵单位的安健环要求组织工作；

6．我单位中标后，施工过程中依据比选文件的相关要求及比选人的管理标准及要求，严格、认真、负责地开展维护工作，密切配合、积极支持比选人的工作，服从比选人的监督管理。

7．我单位中标后，保证不转包和使用挂靠队伍，项目经理、技术负责人等主要管理人员和技术人员全部为本公司在册人员，若发生转包工程或使用挂靠队伍及更换主要管理人员，愿接受违约处罚；

8．本投标书全部内容保证无虚假不实之处，若在评标过程中查实有虚假，同意按废标处理；若在中标后建设单位查实有虚假，愿以违约论处，接受处罚。

投标人：（单位公章）

法人代表：（签章）

日期：   年  月  日

### 附录2：授权委托书

投标方法定代表人授权委托书

工程名称：#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目

有效日期:       年  月  日 至      年  月  日

致 广东粤华发电有限责任公司：

（填写投标方公司名称）       ,系中华人民共和国合法企业,法定地址                                       。现（填写法人代表姓名）特授权（填写被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本工程的投标、合同洽谈、签约等具体工作,并签署与本工程有关的文件、合同或协议。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在有效日期或撤消授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

授权人签名:                          被授权人签名:

职     务:                           职   务:

投标方公章:

年   月   日

### 附录3：关于不转包及不违法违规分包承诺函

致：广东粤华发电有限责任公司

我司自愿参与#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目投标，承诺已获悉并严格按以下条款执行：

（1）本项目禁止转包和违法违规分包。

（2）如项目实施过程中发现中标人存在转包行为或违法违规分包行为的，中标人将承担以下责任：立即责令其停工，扣除其所有履约保证金，并且将其列入集团的承包商黑名单。造成后果的，按照有关法律法规规定和合同约定追究其责任。

（3）本项目分包只针对结构复杂的工程项目，分包的内容只能是非主体、非关键性的工作。

（4）中标人在签订合同后，原则上不再接受合同约定以外的分包。如确有特殊情况需要分包的，则需特别向项目单位提出申请。

（5）接受分包的单位应当具有相应资格条件和履约能力。如需进行分包的投标，投标人应同时提交意向分包人的资质、从业人员相关证件（包括但不限于拟派遣的作业人员名单、身份证复印件、作业资格证书复印件、劳动合同复印件、社保缴存证明复印件）等资料。施工人员超过（含）10人的分包工程项目，分包人拟委派的项目经理需经项目单位面试审核通过。

（6）分包应按照合同约定或者取得比选人同意后进行，接受分包的人不得再次分包。

（7）施工人员进场前，总承包单位的项目经理或其授权委托人应核对其身份证、作业资格证、劳动合同、社保缴存证明等信息，确保劳动用工合法、合规，符合要求。施工过程中，如发现个别人员素质达不到要求，应及时清退和要求更换。

（8）承包单位的项目经理应切实全面负起项目的安全、质量、进度和预算的管理职责。在安全管理方面，承包单位的项目经理要随时掌握分包商项目经理和施工人员（含本单位及分包商）的技术、经验、工作习惯、身体状态、思想动态等情况，对现场施工的工作计划、作业环境、安全和技术要求、工作时间、加班计划、项目变更等统筹把控，做到周密细致，科学合理，不能出现时间和空间上的监督盲点。如因承包单位的项目经理不尽职造成后果的，要追究其所在单位的责任。

本公司承诺不转包，并按要求提供“不转包承诺书”（见附件1）正式承诺不转包。

本公司提供“不违法违规分包承诺书”（见附件2）。

- 附件1： 不转包承诺书

不转包承诺书

广东粤华发电有限责任公司：

我方           （投标人名称）于   年  月  日自愿参与你方 #1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目  的投标，如我方中标，我方承诺：不将中标项目转包给第三方。如违反本承诺，将自愿接受你方的以下处罚：

一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。

二、接受你方扣除我方所有履约保证金/安全风险抵押金共   元的处罚。

三、接受你方将我方列入广东能源集团承包商黑名单的处罚。

四、如因此造成人身伤亡或财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。

承诺人：                （投标人名称，盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

法定代表人或委托代理人身份证号码：

电话：                         （法定代表人或委托代理人工作固定电话和手机号码）

年    月    日

- 附件2： 不违法违规分包承诺书

不违法违规分包承诺书

广东粤华发电有限责任公司：

我方           （投标人名称）于   年  月  日自愿参与你方#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目的投标，如我方中标，我方承诺：一、不将合同约定可以分包以外的工作进行分包；二、按照合同约定分包的工作，分包人不得再次分包。

如违反上述承诺，我方自愿接受你方的以下处罚：

一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。

二、接受你方扣除我方所有履约保证金/安全风险抵押金共   元的处罚。

三、接受你方将我方列入广东能源集团承包商黑名单的处罚。

四、如因此造成人身伤亡和财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。

承诺人：                （投标人名称，盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

法定代表人或委托代理人身份证号码：

电话：                       （法定代表人或委托代理人工作固定电话和手机号码）

年    月    日

### 附录4：资质审核表

资质文件—组织机构

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 公司经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 公司主要业务概况 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 请选择企业具备的资质并填写资质内容 □施工总承包资质：（请填写）； □专业承包资质：（请填写）； □劳务分包资质：（请填写）； □承装（修、试）承装（修、试）电力设施许可证：□承装X级、□承修X级、□承试X级； □安全生产许可证，许可证范围：（请填写）； □特种设备许可证：（请填写）； □其他资质：（请填写）； □行业资质：（请填写）； 管理体系认证：□质量；□环境；□职业健康安全； |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 本表后附： 1、营业执照副本的复印件；2、组织机构代码证副本的复印件；3、企业资质文件副本的复印件；若已经完成“三证合一”请提供有效营业执照副本复印件。 4、其他投标人认为有必要提供的认证证书复印件（请对照本项目《第二章 投标须知》“2 投标人资质要求”）。 说明：以上所附文件需加盖单位章。 |  |  |  |  |  |  |

### 附录5：商务偏差表

说明：如投标人对比选文件商务部分条款（包括合同条款及合同附件）提出异议，应同时提交修改后的条款标注版，清楚地指明修改的条款、修改的内容及理由；对于未在此偏离表中写明的偏差，则视为投标人完全响应比选文件要求。

商务偏差表

| 序号 | 比选文件 条款号 | 比选文件条款 | 投标文件是否有偏离（是/否） | 投标文件响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.如投标人对比选文件商务文件条款（包括合同协议书、合同条款及商务附件）提出异议，应在表格中清楚地指明修改后的条款及理由。

2.若无偏差，请在表格中注明，不能留空。若留空，比选人可以认为我方完全接受比选文件商务文件条款和项目澄清修改文件（若有）其他部分的约定。

投标人（盖章）：

投标人授权代表/法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

### 附录6：同类工程业绩表

| 项号 | 项目名称 | 项目内容 | 签约时间 | 项目单位联系人/部门/职务 | 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人近五年内（2017年12月～2022年12月）至少有6台或以上9F燃机发电项目的同类（非金属膨胀节）业绩，需提供合同业绩证明文件（至少包括合同封面、 签字盖红章页、工作范围描述页等），在评审时比选人有权要求投标人提供合同、中标通知书及验收证明（如投运）的原件核对。

### 第二部分  技术标

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：            年      月      日

投标文件技术卷编写总体要求：

1. 本卷应当不含任何投标报价信息，否则作废标处理。

2. 本部分内容的目录由投标人自行编制，应当至少包含下述内容，未提供格式的内容及样式由投标人自行决定。

(1) 技术偏差声明函。

(2) 项目概况及范围，项目内容、难点特点分析，监督管理的职责范围。

(3) 投标方应提供的安全管理体系、程序及规定。

(4) 实施方案和计划，至少包括：

(a)项目实施组织架构（含项目现场）、拟在本项目现场或不在项目现场的主要管理及技术人员清单、简历，投标人（含分包人）须同时提交拟派遣的项目经理名单。人员的信息材料包含但不限于：身份证复印件、作业资格证书复印件、劳动合同复印件等。

(b)拟采用的主要工器具、施工机械、消耗性材料、个人防护PPE配备情况。

(c)工程项目安全计划的主要内容，并说明如何将安全风险控制在可接受范围的措施。

(d)对工程项目存在的安全风险说明，并提出为控制安全风险可能要配备的专业人员和特殊设备要求。

(5) 工程项目所需的安全资质、安全生产条件、安全生产保障措施等。

(6) 投标方在培训方面应符合的要求。

(7) 施工过程及施工现场安全管理要求。如有分包，需要列出对分包单位的安全管理要求，及承包单位无法达到或满足发包单位安全要求时可能要承担的责任。

(8) 事故管理和应急管理的要求；投标方应承担的安全责任。

(9) 作业许可制度和应急管理系统的建立和执行情况。

(10) 人员工伤保险、商业保险购买情况。

(11) 技术服务及售后承诺。

(12) 按本须知规定提交的其它资料,其他投标人认为应该提供的材料或说明。

### 一、技术偏差声明函

技术偏差声明函

致：（比选人）

我方在研究了本项目比选文件技术要求和项目澄清修改文件（若有）后，在此提出我方投标文件的技术偏差（若有，详见下表）。

除下表所列的偏差外，我方承诺放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利，比选人可以认为我方完全接受比选文件技术要求和项目澄清修改文件（若有）其他部分的约定。

| 序号 | 比选文件 条款号 | 比选文件条款内容 | 投标文件响应情况 | 提出偏差的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.如投标人对比选文件技术要求提出异议，应在表格中清楚地指明修改后的条款及理由。

2.若无偏差，请在表格中注明，不能留空。

投标人（盖章）：

投标人授权代表/法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

### 二、项目实施组织措施

1. 编制要求

投标人应严格按照《施工组织设计大纲》和《火力发电工程施工组织设计导则》中相关组织设计的范围和深度要求,编制针对本项目特点的项目实施组织措施。

项目实施组织设计是投标文件的重要部分，是投标人实施项目维护的指导性文件。在合同执行过程中，比选人将按照项目实施组织设计大纲检查投标人的实施情况。

2. 编制的章节及装订顺序

投标人自行编制

第三部分  价格标

1. 投标报价须知

- 本项目投标人应根据市场环境及本单位的具体情况和经验测算本项目的成本价格,在报价时比选人鼓励投标人采用成本价加合理利润加法定税金的报价原则。比选人拒绝低于成本价报价。投标人应对本工程风险进行充分的评估，除合同另有规定外，投标人应承担在合同执行中的一切风险。

- 投标人应按照比选文件规定的全部商务和技术责任进行报价，如有偏差，投标人应在技术、商务差异表中列出。

- 投标人应自行承担因其投标编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

- 1.4	本项目采用总价。投标人所填写的综合单价在合同实施期间不因市场变化等因素而变动，投标人在计算报价时应充分考虑材料市场价格波动的风险和材料代用的风险及所有的措施费，合同执行期间综合单价任何情况下不再做任何调整。包括：提前进厂费、检修维护劳务费、一般消耗性材料费用、检修工器具费（含运输及搬运）、生产生活场所配套设施费、投标方施工人员的工资、劳保用品、税金、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、法定节日加班费、夜班津贴、交通费、住宿费、培训费、高温津贴、辞退补助、其他福利费及合同包含的所有风险、责任及施工措施费、管理费、利润、税金、安全文明施工措施费、风险费用等政策性文件规定的所有费用以及承包方在完成本标检修项目过程中可能发生的其它各种费用等，并且已充分考虑CPI指数上涨、人工成本变化、社保基数调整等一切可能上涨的因素。除非比选文件另有规定，上述报价不做任何调整。其中，税种和发票按如下要求进行报价和开具：本项目按  %增值税报价，并开具增值税专用发票 。投标人为执行本工程所需的所有税费已全部包含在投标报价含税价内，均由投标人承担。在合同履行期间，若遇国家税率调整，双方约定合同价按不含税价执行，税率执行国家最新规定。

- 投标报价应包括投标人因承包本合同工程需缴纳的一切税收及相关的政府收费、投标人认为完成本合同所必须发生的其他费用及在合同执行中承包方应承担的一切风险费用。

- 承包方需提前至少5天进场熟悉、了解项目内的维护工作，因此投标报价中包括投标人认为完成本合同所发生的提前进场费用。

- 上述各项工作和费用，投标人在报价时应充分考虑，如报价为0或免费或空白，比选人亦认为此项工作已包括在总报价中。

- 在进行本项目的投标报价时，投标人应充分考虑检修设备范围。

- 投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示。

- 请投标人注意，比选人不提供食宿、交通及其便利，请投标人自行负责食宿问题、交通及因此产生的全部相关费用。

- 报价范围

- 投标人应按照比选文件第五章技术标书的服务范围进行报价。

- 投标人应按照比选文件第三章合同的约定条款进行报价。

一、投标报价书

广东粤华发电有限责任公司

#1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目

投 标 报 价 书

广东粤华发电有限责任公司：

1.我方已全面阅读和研究了贵公司 广东粤华发电有限责任公司 #1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目的比选文件和与其相关的补充性文件，并经过了解，充分理解并掌握了本项目比选的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受比选文件及其全部条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的 广东粤华发电有限责任公司 #1、#2机组余热锅炉非金属伸缩节更换项目 的全部内容进行投标。

总投标价为人民币（大写）               元整（含   %增值税）。

2.我方提交的投标文件的有限期在开标日期之后的180天内有效。我方保证在此期间内不撤回投标文件或擅自修改投标报价。

3.我方将严格按照有关工程比选投标法及比选文件的规定参加投标，并理解贵方不保证投标价最低的投标人中标。

投标人：      （全称、盖章）

法定代表人：（姓名、签字）

委托代理人：（姓名、签字）

日期：     年   月   日

二、价格表

- 一般要求

1.1. 若在投标总报价中提供两个以上的报价且未明确哪个报价有效，将被视为无效报价。比选方不接受选择价。

1.2. 如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以两者中价格低的值为准。

1.3. 单价与总价不符，以最有利于比选方的为准（投标方需承担价格不符、报价计算错误引起的任何可能的不利后果）。

1.4. 报价表应当与商务网报价一致；如果纸版报价表与电子版不符，按纸版为准。

1.5. 报价币种为人民币，所采用国外采购件也应以人民币报价。

1.6. 如有优惠条件，优惠条件应在报价说明中注明，并要在报价表中体现。

- 投标报价总表

单项项目费用汇总表

| 序号 | 材料名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内保温组件材 料 | 316不锈钢丝网 | 耐高温，在高温环境下能够保持良好的弹性。 φ168mm/套 | ㎡ | 95 |  |  | 本项目费用含材料、施工、管理费，人工，措施费，规费，利润、税金（ %）等各项费用，详见技术条件书 |
| 2 |  | 特殊长纤维高密度棉 | 耐温达到1260℃，密度在128Kg／m3 | m3 | 15 |  |  |  |
| 3 |  | 玻纤布 | 耐温达到600℃ | kg | 45 |  |  |  |
| 4 |  | 316不锈钢带 | 耐高温，在高温环境下能够保持良好的机械性能 | kg | 36 |  |  |  |
| 5 | 蒙皮组件材料 | 带镍丝陶瓷布 | 耐温达到1260℃ | kg | 122 |  |  |  |
| 6 |  | 玻纤布 | 耐温达到600℃ | kg | 65 |  |  |  |
| 7 |  | PTFE | 耐温达到260℃，密封性能优良 | kg | 85 |  |  |  |
| 8 |  | 特殊长纤维高密度棉 | 耐温达到400℃，抗拉强度是硅酸铝的10倍 | m3 | 92 |  |  |  |
| 9 |  | 特佛龙布 | 耐温达到400℃ | ㎡ | 135 |  |  |  |
| 10 | 高压过热器进口穿墙密封装置（非金属伸缩节）更换 |  | 密封装置代号：HP7.2-Ø168×550 | 项 | 12 |  |  |  |
| 11 | 燃机出口扩散筒段烟道进口伸缩节检查并更换 |  | 密封装置代号：HP-DN6500 | 项 | 2 |  |  |  |
| 12 | 安全生产费（投标总价的2%） |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 总价（含税 %）: |  |  |  |  |  |  |  |

报价声明：

1、报价方式为固定总价。投标人报价时应将为完成任务所需的所有设备、材料、现场施工、技术服务及质量保证期期间完全考虑在内的全部责任和义务，也包括合同执行期间的风险（如物价上涨、设备及材料涨价、不可抗力等），包括但不限于在技术条件书中规定的供货范围（最终设备数量及参数需以满足现场施工和“技术条件书”要求为准）及本项目正常运行所需的所有设备和材料，如有缺漏项或数量不足，则由投标人负责免费提供。投标人需根据实际供货情况尽量详细地列出供货范围内的材料数量。

2、必须单列安全生产费用项目清单，投标方未按规定单独报价的，按废标处理。

投标报价有效期：

投标人单位名称（盖章）：

投标人代表签字：

时    间：

2.安全生产费用清单

| 序号 | 安全生产项目或设备 | 符合标准 | 数量 | 价格 （元) | 小 计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以下由投标人请自行完善 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 总价金额2% |  |

注：1、投标人根据现行标准规范，按照比选文件要求结合自身的施工技术水平、管理水平对工程安全生产费用单列本表格。

2、中标方在实施过程中因安健环措施未能达到比选人安健环规定要求，比选人有权另行委托其它单位进行整改，并扣减中标方相应的安全生产费用。

投标报价有效期：

投标人单位名称（盖章）：

投标人代表签字：

时    间：